《张庙街道智慧城运管理平台项目》

项目方案

上海卓亮信息科技有限公司

二零二零年十一月

目录

1 概述	3

1.1 项目建设背景	3

1.2 系统建设目标	4

1.3 系统建设原则	4

2 张庙街道网格系统概况	5

2.1 需求描述	6

2.2 移动版需求	7

3 总体方案描述	8

3.1 系统总体功能架构	8

3.2 系统总体物理架构	9

3.3 系统功能	10

3.3.1 数据分析	10

3.3.2 GIS地图	12

3.3.3 物联网管理	12

3.3.4 门责制模块	13

3.4 项目报价	16

4 培训计划	19

5 实施及售后	20

5.1 系统实施服务	20

5.2 升级维护	21

5.3 日常维护	21

5.4 系统操作手册	21

5.5 电话、传真、电子邮件技术支持	21

5.6 远程技术支持	22

5.7 上门技术支持	22

# 概述

## 项目建设背景

李强书记在调研城市运行管理平台系统建设推进情况时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于城市管理要像绣花一样精细的指示要求，紧扣政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”的目标方向，在数据汇集、系统集成、联勤联动、共享开放上下更大功夫，加快建设城市运行管理平台系统，探索走出一条中国特色超大城市管理的新路子，为推动高质量发展、创造高品质生活提供有力支撑。

李强书记指出，要在统筹中加强融合，处理好城市运行管理平台系统与智慧公安、大数据中心、城市管理网格化等平台的关系以及与职能部门、区、街镇的关系，深度融合、有机衔接、一体推进，加快形成畅通的跨部门、跨层级、跨区域运行体系，更好实现信息共享、相互推送、快速反应、联勤联动。抓好数据共享、系统整合和标准统一，进一步提高数据汇集效率和数据质量，加快形成互联互通、协同高效的大系统。

经过多年的经济建设，张庙街道综合实力显著增强、街道面貌显著变化、文明程度显著提高、百姓民生显著改善、党的建设显著加强。但随着城市规模的不断扩大、人口数量的骤升，城市管理的复杂度加剧，囿于我国城市管理的条块分割模式，造成信息收集渠道重复、无法共享，各部门协调联动应变的效率低下。为此，借助数字城市网格和技术，建立城市部件、事件数据库，构建城市管理协同工作平台，整合现有城市管理信息资源，形成市、区政府监督协调、部门和街办（乡镇）规范动作、市民广泛参与，各司其职、各尽其能、相互配合的城市管理联动新机制，创建高效服务型政府和文明、安全、舒适、和谐的城市环境。

《张庙街道智慧城运管理平台项目》建设方案的目的是根据张庙街道城市管理的实际情况，结合相关需要进行开发的业务，确定项目的范围、未来蓝图、总体解决方案及项目报价，确定项目实施步骤、资源计划，从而更好地指导系统的实施。

## 系统建设目标

总结以往信息化建设中的经验与教训，我们的目标是根据张庙街道已有硬件设备及网络的实际情况，以先进成熟的计算机和通信技术为主要手段，及时、成功地实施《张庙街道智慧城运管理平台项目》，贴合张庙实际、借助数字城市网格和技术，建立城市部件、事件数据库，构建城市管理协同工作平台，整合现有城市管理信息资源，形成街道、村居监督协调和规范动作、市民广泛参与，各司其职、各尽其能、相互配合的城市管理联动新机制，创建高效服务型政府和文明、安全、舒适、和谐的城市环境。

- 实现区级网格平台与张庙街道智慧城运管理平台项目的数据共享，减少信息孤岛。不同业务的基础数据尽量做到一次录入，跨部门、跨业务系统重复使用。

- 建立沿街店铺管理模块及相关管理机制，对于沿街店铺进行排摸管理，包含基本门责管理、垃圾分类情况、店招情况等。

- 在张庙街道核心区域，安装高空鹰眼探头，对全街道进行可视管理。

- 通过信息网络平台，提高信息统计和分析的水平，为领导提供准确、实时地预测和决策的辅助支持。

- 在张庙街道部分老旧小区，安装井盖满溢报警设备，在防台防汛期间对积水情况进行预警。

- 充分利用和集成现有建设好的网络环境及已有的第三方系统，充分地保护已有的信息化投资。

## 系统建设原则

《张庙街道智慧城运管理平台项目》建设应以规划为指导，以提高工作效率为目的，以实际需求为导向，加强统筹协调，注重实效，吸收成熟的应用经验，充分考虑张庙街道内部信息化现状，统一规划，由简单到复杂，由易到难，循序渐进，稳步建设。既要考虑近期投资能力和建设目标，又要为系统的进一步发展和扩展留有余地，其原则是：

1．安全性原则：

系统提供有效的安全保障，具备完善的身份认证、访问控制、日志管理和系统审计等安全保密机制，保证办公系统内部信息的安全。

2．可靠性原则：

系统具备长期稳定工作的能力，当出现误操作或异常情况时，有良好的系统纠错和恢复能力，有效减少维护。

3．易用性原则：

向导式系统安装，用户可以很方便地进行办公系统的部署。符合日常办公习惯的界面和操作，功能模块和功能按钮的说明应定义清晰、命名直观，达到简单易用、提高工作效率的目的。

4．先进性原则：

系统需求与架构成熟，易升级，结构化程度高，扩展性好，符合未来发展趋势。

5．灵活性原则：

系统提供灵活的配置工具，让系统在最短的时间内适应单位不断变化的组织结构和业务需求，适应管理策略的不稳定性而收敛到稳定状态。

6．成熟性原则：

系统在注重先进性的同时，系统设计和开发平台应采用业界公认成熟并被广泛应用的技术，降低系统实施风险。

7．模块化原则：

系统中各功能模块的设计注重业务逻辑的细化，采用模块化、组件化和开放性设计，方便的实现应用模块的增加和删除。

# 张庙街道网格系统概况

张庙街道目前已经采用宝山区城市网格化系统，部件事件的处置率明显提高。但在细节上张庙街道的情况与系统不太贴合，需要针对张庙街道的实际情况进行数据对接。

总结以往信息化建设中的经验与教训，我们的目标是根据张庙街道已有网格系统和工作流程的实际情况，以先进成熟的计算机和通信技术为主要手段，及时、成功地实施城运平台网格系统，通过更高效率的集成协同应用来提高城市管理中的派单、处置、办结等，使网格中心与各村居内外实现高效信息沟通、网络无纸化操作，并帮助网格中心最终实现规范化管理，促进内部工作从彼此独立、被动的管理模式转向一体化、信息共享的统一管理模式，将管理模式提升到更高、更新的层次，从而实现城市管理、办事、服务的转变和升华。

## 需求描述

《张庙街道智慧城运管理平台项目》的目标是实现一个集内部管理、数据分析、门责管理、高空鹰眼、积水报警为一体的协同城运管理系统。简单来说，就是要参考区级网格系统，根据张庙街道实际情况，建立一个集成的张庙城运管理体系，使所有的网格管理及各处置职能办公人员都在同一个桌面环境下一起工作，摆脱时间和地域的限制，实现电子化协同城市管理。

《张庙街道智慧城运管理平台项目》是一个独立的业务系统，基于互联网及政务外网运行，可以通过电脑和手机端使用。

1、电脑版基于用户名和密码的方式登录系统，手机端与手机号绑定，不需要再进行登录。

2、实现与区网格管理系统的数据对接，收集张庙街道网格及热线运行数据，进行数据汇总和分析

3、门责管理：每家商户门口张贴该商户二维码，支持管理人员直接扫码查看信息及问题上报，发现有问题的商铺，通过微信扫一扫商铺门口的二维码进行问题上报，参与日常的精细化管理。管理人员提交的投诉直接进到网格中心管理人员的后台，由他们进行派单处置。

4、预警功能：针对同一电话多次报警、同一地点多次报警的情况，在系统中进行预警提醒，方便用户快速定位并做处理。预警内容可通设置，进行短信及微信的提醒

4、报表功能：结合12345和网格派发的数据，张庙街道对这2大类数据进行统计与分析，减少工作人员日常统计报表，让领导在日常城运平台上查看网格和热线系统的最新统计数据进行工作安排。

5、GIS管理：GIS地图上支持查看井盖的基本信息、门责的基本信息、同时支持高空鹰眼摄像头在地图上展示，并能查看实时鹰眼摄像头数据。

6、高空鹰眼：在张庙街道核心区域，安装高空鹰眼探头，对全街道进行可视管理。

7、在张庙街道部分老旧小区，安装井盖满溢报警设备，在防台防汛期间对积水情况进行预警。

8、与区一网通管平台进行数据对接，可使用政务微信进行接单、派单

## 移动版需求

移动办公也可称3A办公，即办公人员可在任何时间（Anytime）、任何地点（Anywhere）处理与业务相关的任何事情（Anything）。这种全新的办公模式，可以摆脱时间和空间对办公人员的束缚、提高工作效率、加强远程协作，尤其是可轻松处理常规办公模式下难以解决的紧急事务。

由于村居工作人员日常不经常在电脑前，所以《张庙街道智慧城运管理平台项目》需要延伸至手机上，需要实现以下功能：

- 实现井盖的实时报警查看及推送。

- 网格及热线的统计分析。

- 实现沿街店铺管理，如店铺新增及修改，道路及门牌号的管理等，方便处置人员在外办公时能快速响应网格需求进行快速处置。

# 总体方案描述

## 系统总体功能架构

《张庙街道智慧城运管理平台项目》建设的架构如下：

系统分为2个部分：电脑端和手机端。电脑端采用JAVA主流平台，界面如下所示：

手机端采用腾讯企业微信为基础架构，界面类似如下：

## 系统总体物理架构

《张庙街道智慧城运管理平台项目》是基于J2EE的三层结构B/S模型，如下图所示。采用浏览器的客户界面，操作将十分简单，也可节省大量的培训时间和费用；同时，由于用户只需在服务器上作配置和维护，将大大降低系统维护、升级的难度和费用；系统对客户端机器的硬件要求不高，用户可保留原有的软硬件投资。根据项目规划及考虑到价格因素，我们建议系统的网络拓扑结构如下：

系统结构采用基于B/S多层体系结构,三高公司将系统的业务数据、流程数据等核心重要数据同步至张庙街道服务器中，进行后续数据处理及统计分析。

对于安全及性能的考虑，张庙街道服务器需要连接互联网及政务外网，所以需要自建服务器。

## 系统功能

### 数据分析

电脑端界面如下图所示：

可根据网格平台的数据进行归类统计，具体可显示：

1、总体数据情况：受理数/结案数

2、网格数据情况：受理数/结案数

3、热线数据情况：受理数/结案数

分析数据可显示：

1、网格分类情况

2、市民服务热线排名前五

3、非市民服务热线排名前五

统计界面如下图所示：

### GIS地图

使用百度地图框架，关联门责店铺数据、井盖报警设备，通过定位，在地图中标识时间地点，使用户可以直观查看到位置。

### 物联网管理

在张庙街道域内重点区域通过扩大物联、智联应用覆盖面、加快城市运行主题数据库建设和城市运行综合管理智能化系统开发应用，实现“一屏观天下，一网管全城”。根据我们张庙街道的实际情况，可安装如下设备：

- 井盖水位报警器：目前汛期将近，可在张庙街道部分老旧小区安装井盖水位报警器，当小区排水出现问题时，进行报警。

- 高空鹰眼：在张庙街道域内制高点安装高清鹰眼探头，鹰眼系统有强大的前端图像采集能力，主要功能是从高空检测工地施工情况，屋顶违法搭建情况，以及观测火情等情况。

### 门责制模块

为进一步规范门责自律管理考核工作，通过建立门责模块（一店一档一码），让管理者对于沿街店铺进行统一的管理，有序推进张庙街道门责自律管理工作，本模块支持沿街店铺的添加删除修改等功能。门责数据与热线数据进行挂钩，对于特定商铺可查询其热线投诉数据；支持店铺管理者上报店铺人员信息，进行管理。

一、城运管理人员端

城运管理人员可以进行店铺的管理、处理巡查人员上报的案卷进行派单、查看店铺上报人员信息等功能。

店铺管理列表如下图所示：

店铺人员管理如下图所示：

扫码界面如下：

每家商户门口张贴该商户二维码，支持管理人员直接扫码查看信息及问题上报；上报完成后，后台通过政务微信进行接单和处置。

店铺的二维码如下：

派单界面如下：

同时，支持店铺管理人员上报店铺内员工基本信息，让管理者实时掌握人员信息；

三、巡街管理人员端

巡街管理人员可以通过手机进行巡街、复核商户结案案卷及问题上报，界面如下：

## 项目报价

1、总体费用明细如下：

| 序号 | 内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设费 | 235,400 | 第一年免维护费 |
| 2 | 一网统管接入费(一次性收取) | 125,000 | 市一网通管公司收取11W（数交公司） 我司配合修改对接收取1.5W |
| 3 | 安全评测费 | 15,000 | 15,000 |
| 4 | 合计 | 375,400 |  |

2、项目整体开发费用如下：

| 序号 | 项目 | 人数 | 天数 | 人工 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研 | 1 | 2 | 2 | ￥1,200 | ￥2,400 |  |
| 2 | UI设计 | 1 | 5 | 5 | ￥1,200 | ￥6,000 | 含移动端界面设计 |
| 小计： | ￥8,400 |  |
| 系统桌面版开发 |
| 1 | 网格及热线数据同步及分析 | 2 | 10 | 20 | ￥1,200 | ￥24,000 | 与区网格系统对接，同步张庙街道网格及热线数据 |
| 2 | GIS管理 | 2 | 5 | 10 | ￥1,200 | ￥12,000 | 使用百度地图框架，显示井盖满溢报警器、高空鹰眼位置及门责数据 |
| 3 | 井盖报警模块 | 1 | 4 | 4 | ￥1,200 | ￥4,800 | 接入井盖满溢设备及管理 |
| 4 | 门责管理 | 2 | 10 | 20 | ￥1,200 | ￥24,000 |  |
| 5 | 大屏可视化 | 2 | 10 | 20 | ￥1,200 | ￥24,000 | 显示地图、门责、网格及热线统计数据 |
| 小计： | ￥88,800 |  |
| 移动版开发 |
| 1 | 企业微信框架搭建 | 1 | 5 | 5 | ￥1,200 | ￥6,000 |  |
| 2 | 通讯录模块 | 1 | 2 | 2 | ￥1,200 | ￥2,400 |  |
| 3 | 数据查询/汇总 | 2 | 5 | 10 | ￥1,200 | ￥12,000 |  |
| 4 | 门责管理 | 2 | 10 | 20 | ￥1,200 | ￥24,000 | 案件上报及店铺管理 |
| 小计： | ￥44,400 |  |
| 硬件费用 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 |  |
| 1 | 高空鹰眼 | 海康 | 50,000 | 1 | 48,500 | 高空鹰眼，400W像素，73倍变焦（含安装调试5500元、宽带申请，暂估2000元一年） 需协调借电,暂估电费1000元一年 |
| 2 | 井盖报警器 | 国标 | 980 | 10 | 9,800 | 井盖满溢报警器（含安装） |

| 3 | 云服务器 | 移动云 | 15,500 | 1 | 15,500 | 宝山移动云 4核16G 500G（需要政务网） （已租一年，第二年转到宝山政务云） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 门店二维码 | 定制 | 10 | 2000 | 20,000 | 3M胶，防水 |
| 小计： | ￥93,800 |  |
| 总计： | ￥235,400 |  |

- 数交公司对接费：

| 服务类别 | 产品/应用名称 | 性能参数/功能说明 | 数量 （人月） | 单价 | 开发费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础支撑 | 数据汇聚运营平台 | 数据对接汇聚 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  |  | 数据融合处理 |  |  |  |
|  |  | 数据运营管理 |  |  |  |
|  | 基础计算支撑平台 | 实时计算模块 | 0.5 | 20,000 | 10,000 |
|  |  | 离线计算模块 |  |  |  |
| 接口适配 | 基础信息个性化接口适配 | 门责数据库接口适配 | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  |  | 二维码信息接口适配 |  |  |  |
|  |  | 案件信息接口适配 |  |  |  |
| 二维码案件流转 | 二维码案件定义配置 |  | 1 | 20,000 | 20,000 |
|  | 二维码案件流程配置 |  |  |  |  |
|  | 案件结果信息反馈 | 案件结果信息接口 |  |  |  |
| 指挥端基础信息展示 | 二维码流程管控展示概览 | 六大标准环境流程展示 | 0.5 | 20,000 | 10,000 |
|  | 二维码案件统计展示 | 当天案件统计展示 | 0.5 | 20,000 | 10,000 |
|  |  | 累计案件统计展示 |  |  |  |
|  | 二维码案件分布展示 | 案件按网格排序展示 | 0.5 | 20,000 | 10,000 |
|  | 二维码案件管理展示 | 案件基础信息展示 | 0.5 | 20,000 | 10,000 |
|  |  | 案件阶段展示 |  |  |  |
| 系统端接口适配 | 管理平台接口调整 |  | 0.75 | 20,000 | 15,000 |

合计：125，000

# 培训计划

我司承诺选派有实际培训经验的辅导人员来完成对所有硬件产品、随机系统、软件产品、系统集成、开发技术及工具、系统总体设计、系统业务流程、数据结构、出错处理、数据库设计、系统可靠性、程序设计及功能、接口设计等在内的全部免费培训，乙方编写并提供教材。

对于每次培训的具体内容、深度和时间安排，乙方事前提出具体培训方案，乙方不限制甲方此类培训参加人数。除培训计划外，在系统运行和推广期间若甲方有培训要求，乙方应根据实际情况而协助甲方完成相关培训。培训的时间、内容、人员、班次等项内容在具体执行过程中甲方可以进行调整，甲方的培训调整事先提前2日通报乙方，以方便乙方安排。

鉴于甲方使用办公系统人数多，部门多，村居委分散各处等情况，我司提出如下培训方式：

- 集中式培训

根据甲方实际情况，对于通用功能，可安排镇内部集中式培训、村居委集中式培训，重点对软件操作、功能模块作用、参数配置等方面进行系统培训，对与原工作模式的差异进行交流分析。

- 面对面培训

目前甲方村居委的信息化水平参差不齐，根据甲方实际情况，我司可以视情况派人到村居委进行面对面培训。同时对于特殊功能,因为使用人数比较少,也可采用面对面方式培训。

- 视频培训

视频培训包括在线视频会议培训和视频光盘培训。视频会议培训与面对面培训所差只是距离远近，时间是同步的。我司可以把面对面培训录制下来，分发给甲方，甲方通过观看视频光盘学习使用系统。

# 实施及售后

## 系统实施服务

- 系统安装调试

系统环境诊断，确认符合安装要求。进行系统部署安装，并调试解决安装过程中出现的问题，确保系统可以顺利使用。

- 系统培训

根据用户的实际时间要求和人员投入情况，双方商讨确定培训计划。分系统日常维护、系统使用培训。

- 用户测试

用户模拟实际业务情况使用系统，我司负责尽快解决在使用过程中出现的疑问。

- 正式使用

通过开发自测、用户测试验收后的系统正式投入使用。在系统投入使用初期，我司派专人现场辅助使用，解决实时产生的问题。

## 升级维护

我司提供一年的免费技术维护，包括共2个人月的修改工作量（根据客户的具体需求）。如客户需要，免费维护期后，可另行签订技术维护合同。

## 日常维护

我司设有客户服务部门，提供全方位的技术支持服务，保障客户成功应用系统，并制定了严谨的技术支持流程，一小时内响应客户使用中遇到的任何问题。我司的服务宗旨是“提供及时、高效、专业、真诚的技术服务”，以良好的服务态度为用户提供高效的服务。

## 系统操作手册

我们针对系统提供详尽的用户操作手册（含视频操作），并保持与系统的同步更新，用户在使用的过程中遇到不清楚的操作可通过查阅操作手册得到明细帮助。

## 电话、传真、电子邮件技术支持

当客户在实际系统操作使用过程中遇到问题时，可通过拨打客服热线电话或发送传真、电子邮件寻求技术支持，服务中心实行一小时响应，并迅速判断应采用的解决方式，做出回复处理。

## 远程技术支持

当客服人员接到用户系统出现使用问题、故障、系统不能使用、同步不能进行的状况通知时，可通过远程登陆客户计算机，进行远程操作，检测客户系统错误信息，最终解决客户的问题。

## 上门技术支持

如仍无法解决问题，客服人员可应客户的要求，提供上门技术支持。