附件

宝山区农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案

为贯彻全国和上海市生态环境保护大会，以及《中共上海市委上海市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战建设美丽上海的实施意见》精神，根据生态环境部、农业农村部《农业农村污染治理攻坚战行动计划》、国家发展改革委、生态环境部等五部委《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》以及市生态环境局、市农业农村委、市水务局、市绿化市容局《关于印发上海市农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案的通知》（沪环生[2019]69号）的有关要求，坚决打好本区农业农村污染防治攻坚战，推进农业农村绿色发展，结合上海市及宝山区《绿农行动实施方案（2018—2020年）》、上海市及宝山区《清水行动实施方案（2018—2020年）》、上海市及宝山区《清废行动实施方案（2018—2020年）》，制定本实施方案。

一、总体要求

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治三年行动计划方案，强化污染治理、循环利用和生态保护。通过源头减量、过程控制和末端治理，实现农业投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，推动绿色、生态、循环农业发展，促进农业农村发展方式转变，补齐农业农村生态环境保护突出短板。

二、工作目标

通过攻坚行动，加快推进乡村绿色发展，农村生态环境明显好转，农业农村污染治理工作体制机制基本形成，农业农村环境监管明显加强，农村居民参与农业农村环境保护的积极性和主动性显著增强。发挥集中式饮用水水源地优势，依托城乡一体集中供水模式，保障农村饮用水安全；深入治理农村生活垃圾和污水，实现农村人居环境整洁，全区农村生活垃圾100%有效收集、100%无害化处理，农村生活污水处理率达到85%；减少化肥、农药使用量，到2020年化肥、化学农药使用总量分别减少至2074吨和36.01吨；提升全区农村中小河道水质、农业废弃物综合利用率、环境监管能力和农村居民参与度，主要农作物秸秆综合利用率达到96%，农膜回收率达到80%以上，力争全面消除劣Ⅴ类水体。

三、重点任务

（一）加快推进农村生活垃圾和污水治理

加大农村垃圾综合治理力度。在完成农村垃圾综合治理评定验收基础上，继续推进农村环卫设施设备更新改造，完善农村生活垃圾“户投、村收、镇运”的处置体系，确保100%有效收集、100%无害化处理；继续实行“自我纠错”机制，深入排查非正规垃圾堆放点，大力整治农村地区随意倾倒、堆放垃圾行为，杜绝新增非正规垃圾堆放点；聚焦住建部农村垃圾治理的“五有”标准，以问题、目标和效果为导向，健全体制机制，补齐治理短板，保持农村垃圾治理常态长效。按照上海市生活垃圾全程体系建设方案安排，遵循城乡一体化原则，全面推进农村开展生活垃圾分类减量，力争2019年底实现全覆盖；不断完善和提升农村环卫设施设备，推进就近、就地型湿垃圾处理站和可回收物点、场、站建设，实现农村湿垃圾就近就地资源化利用和“两网融合”，提升农村生活垃圾资源回收利用率。（区绿化市容局牵头，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行、大场、庙行、高境、淞南镇负责实施）

梯次推进农村生活污水治理。加大农村生活污水治理工作力度，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，按照农村生活污水处理设施出水水质新标准，进一步提升农村生活污水处理水平。到2020年，全区农村生活污水处理率达到85%，力争全面消除劣V类水体，实现村庄环境干净整洁有序。（区水务局牵头，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行、大场、庙行、高境、淞南镇负责实施）

保障农村生活污水治理设施长效运行。贯彻落实《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，进一步建立健全运行维护管理体系和机制，积极探索推广专业化、市场化、集约化的管养模式。（区水务局牵头，区发展改革委、区财政局参与，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行、大场、庙行、高境、淞南镇负责实施）

（二）着力解决养殖业污染。

- 推进养殖生产清洁化和产业模式生态化。严格规范兽药和饲料添加剂的生产使用，严厉打击生产企业违法违规使用兽用抗菌药物的行为。按照2018年制订的《上海市水产养殖绿色生产操作规程（试行）》，推进水产绿色养殖标准化生产。（区农业农村委牵头，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行镇负责实施）

- 加强水产养殖污染防治和水生生态保护。优化水产养殖空间布局，加强禁养区、限养区、养殖区管理。加大水产养殖生态技术等方面的科技研发和推广应用，推广池塘循环流水养殖和池塘生态健康养殖等模式。实施500亩水产养殖场尾水治理设施建设和改造，实现水产养殖尾水达标排放。大力推进水生生物保护行动，开展增值放流，修复水生生态环境。配合市级开展水产养殖环境监测评估，评估水产养殖尾水对环境影响的程度。（区农业农村委牵头，区生态环境局参与，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行镇负责实施）

（三）有效防控种植业污染

实施化肥农药减量工程。退出麦子种植，全面推进粮田轮作休耕，年绿肥种植和冬季深耕晒垡面积达到0.7万亩以上。在果园推广生草种植，提升果园土壤有机质含量。有序推进设施菜田土壤保育与改良，三年（2018-2020年，以下相同）累计完成0.15万亩。进一步优化水稻和蔬菜品种，从源头上减少化肥农药使用量。以菜园、果园为重点，开展有机肥替代化肥行动，三年推广配方肥5万亩次，使用缓释肥0.75万亩次；鼓励生产基地利用农作物秸秆和蔬菜废弃物制作农家肥，替代化肥。推广病虫害绿色防控技术，到2020年，覆盖全区所有规模化蔬菜种植基地；巩固0.1万亩已建成的蔬菜绿色防控示范区；建成5个水稻绿色生产基地，面积达到0.3万亩。构建林地绿色防控体系，持续减少林地农药使用量。到2020年，化肥、农药使用总量分别减少至2074吨和36.01吨，化肥农药利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术覆盖率提高到90%以上，病虫害绿色防控覆盖率提高到30%以上，专业化统防统治率提高到40%以上。（区农业农村委牵头，区绿化市容局参与，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行镇负责实施）

- 完善农业废弃物利用和处置体系。优化主要农作物秸秆机械化还田技术路线，加强农机农艺融合，提高还田质量；加大秸秆在肥料、饲料、基料等农业领域的利用规模，拓展高附加值的秸秆离田利用新领域，延伸综合利用产业链；建立长效运行机制，到2020年，主要农作物秸秆综合利用率达到96%。健全农药包装废弃物回收处置体系，实现农药包装废弃物回收率100%。落实农用地膜准入标准。依托农药包装废弃物回收点和农村垃圾回收处理点，建立农用地膜、黄板等废弃物回收制度，做到定点收集，集中处置，到2020年，农膜回收率达到80%以上。（区农业农村委牵头，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行镇负责实施）

- 实施绿色生产示范工程。对已经通过绿色食品认证的生产主体，继续推进生产管理纸质档案电子化，实现农产品质量安全信息可追溯。到2020年，本区地产农产品绿色食品认证率达到20%，加快推进种植业绿色食品认证工作，推进水产业绿色食品认证。依托新消费模式，在规模化蔬菜基地，积极推进净菜生产，减少湿垃圾数量。以实施循环农业产业、资源高效利用、农业环境治理、田园生态系统、体制机制创新为重点内容，构建与美丽乡村建设相协调的生态循环农业产业体系，打造一批农业生态循环示范镇。依托各类现代农业新型经营组织，以绿色菜园、生态健康水产养殖场等为主体内容，创建一批绿色生态、高质高效生态循环农业示范基地。到2020年，农田灌溉水有效利用系数达到0.730。（区农业农村委牵头，区水务局参与，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行镇负责实施）

- 加强耕地分类管理。划定耕地土壤环境质量类别，根据市农业农村委耕地土壤保护和安全利用方案，对不同类别耕地土壤实施分类管理。根据市农业农村委耕地安全利用技术指南采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险，根据上海市农村土地流转的受让方履行土壤保护责任的管理制度，强化耕地使用者的主体责任。以农用地土壤详查为基础，推进耕地安全利用和风险管控。（区农业农村委牵头，区生态环境局、区规划资源局参与）

- 开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治。以耕地重金属污染问题突出区域和有色金属冶炼区域为重点，聚焦涉镉等重金属重点行业企业，开展排查整治行动，切断污染物进入农田的途径。对难以有效切断重金属污染途径，且土壤重金属污染严重、农产品重金属超标问题突出的耕地，及时划入严格管控类，实施严格管控措施，降低农产品镉等重金属超标风险。（区生态环境局牵头，区农业农村委、区粮食局、区财政局参与，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行镇负责实施）

（四）提升农业农村环境监管能力。

严守生态保护红线。落实生态保护红线管控要求，针对农业资源与生态环境突出问题，建立农业产业准入负面清单。生态保护红线内现存的各类农业产业项目，禁止规模扩大，并根据国家相关法律、法规，明确项目去留。对于予以保留的项目严格控制其开发强度，对于不予保留的项目，建立逐步退出机制，恢复生态功能。在长江口水域、本区重要河流湖泊、近岸海域的生态保护红线区域内，严禁以任何形式围垦河湖海洋、违法占用河湖水域和海域。（区生态环境局、区农业农村委、区规划资源局按职责分工负责，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行镇负责实施）

- 强化农业农村生态环境监管执法。创新监管手段，运用卫星遥感、大数据、APP等技术装备，充分利用乡村治安网格化管理平台，及时发现农业农村环境问题。鼓励公众监督，对农村地区生态破坏和环境污染事件进行举报。结合第二次全国污染源普查和相关部门已开展的污染源调查统计工作，强化农业农村生态环境信息管理。结合现有环境监测网络和农村环境质量试点监测工作，加强农业农村生态环境监测。结合本市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，加强农村生态环境保护工作，建立重心下移、力量下沉、保障下倾的农业农村生态环境监管执法工作机制。落实街道、镇生态环境保护职责，确保责有人负、事有人干。（区生态环境局、区农业农村委牵头，区水务局参与，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行镇共同实施）。配合市级加强肥料、农药登记管理，建立健全肥料、农药使用调查和监测评价体系。（区农业农村委牵头，区生态环境局参与，罗泾、罗店、月浦、顾村、杨行镇负责实施）

四、保障措施

加强组织领导。区生态环境局会同区农业农村委、区水务局、区绿化市容局等部门加强污染治理信息共享、定期会商、督查评估，健全工作机制，形成工作合力。各镇根据本实施方案的有关目标和任务，结合上海市及宝山区污染防治攻坚战11个专项行动实施方案，强化主体责任，组织做好项目落地、资金使用、推进实施等工作，对实施效果负责。

- 完善配套政策。2020年底前，全面完成农业水价综合改革，全面实行超定额用水累进加价，进一步完善精准补贴机制，全区节水灌溉工程覆盖率达到78%，为发展都市现代农业提供安全用水保障。逐步健全农田灌溉设施管护机制和农业节水激励机制，完善农业用水水质监测和用水定额管理。建立科学合理的农业水价形成机制，促进农业用水方式向集约化转变。

- 加强村民自治。强化村委会在农业农村环境保护工作中协调推进垃圾污水治理和农业面源污染防治的责任。将农业农村环境保护纳入村规民约，建立农民参与生活垃圾分类、农业废弃物资源化利用的直接收益机制。引导农民保护自然环境，科学使用农药、肥料、农膜等农业投入品，合理处置畜禽粪污等农业废弃物。充分依托农业基层技术服务队伍，提供农业农村污染治理技术咨询和指导，推广绿色生产方式。形成家家参与、户户关心农村生态环境保护的良好氛围。

- 加大投入力度。建立健全财政投入保障制度，公共财政更大力度向农业农村倾斜。制定完善以绿色生态为导向的农业补贴制度，加大对农业资源和生态环境保护的投入力度，扩大“绿箱”支持政策实施规模和范围。继续推进基础设施建设投入向郊区和纯农地区倾斜，强化相关镇在乡村基础设施建设中的主体责任，扩大公共财政覆盖农村基础设施、环境整治和风貌保护等建设领域。

- 强化监督工作。把农业农村污染治理有关工作纳入本区污染防治攻坚战相关专项行动实施方案的考核范围，作为对各相关部门、各镇党委、政府目标责任考核、干部政绩考核的重要内容。各相关单位落实农业农村污染治理成效将被纳入市级环境保护督察范畴，对治理工作推进不力、污染问题严重的地区进行严肃问责。