宝张街〔2021〕14号

关于建议暂缓对泗塘集贸市场

实施“三停”的函

宝山区消防救援支队：

泗塘集贸市场（以下简称“泗塘市场”）系张庙街道办事处委托上海张庙资产管理有限公司下属子公司上海宝山泗塘市场经营管理有限公司进行管理运营。泗塘市场于1998年成立至今已运营20多年，期间从未进行过整体维修和改造，以至于存在电器老化，钢结构腐蚀，下水道堵塞等现象，构成了严重安全隐患，亟需进行整体修缮。为消除安全隐患，将泗塘市场打造成为一家惠及民生的标准化集贸市场，办事处于2019年3月25日召开专题会，决定对泗塘集贸市场进行修缮，并通过报建审批程序取得了施工许可证。泗塘市场于2019年5月关停，随后街道引进上海全而廉商贸有限公司投资对市场进行整体修缮及运营管理。期间，由于受疫情及其它多种因素影响，导致项目竣工严重滞后，经办事处及各职能部门的协调，该民生工程已于2020年10月底全面完工，同时取得了宝山区建委：沪宝建装饰消验备字（2021）第4号特殊类装饰装修工程消防验收备案凭证。但是由于施工单位相关人员未参加上海市安全标准化考试，使该项目未能及时形成闭环。

泗塘市场系张庙街道重要民生工程，惠及周边数万社区居民，由于市场修缮歇业时间长，给周边居民群众日常生活带来了诸多不便，且原已安置的老商户都是40、50下岗失业人员，他们迫切希望早日返场经营。该市场在原结构未变的情况下，通过修缮后，面貌焕然一新，方便了居民生活。经委托第三方城安（上海）工程检测有限公司进行检测并出具鉴定报告（详见附件），相关基础、消防硬件设施已具备营业条件。

市场运营方全而廉商贸有限公司在开业前未按消防要求及时报备，违反了相关规定。街道资产公司也对运营方提出了严肃的批评，并要求立即整改，同时请贵支队考虑民生问题及避免群体性矛盾产生，建议对泗塘市场的“三停”暂缓实施。后续，街道办事处会督促运营方全而廉公司按要求进行整改，并请贵支队指导办理该项目相关消防安全许可手续。请贵支队给予支持。

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

2021年9月26日

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处办公室    2021年9月26日印发

（共印3份）