| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023 年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | BX21-D-7宝山区公共信用信息 服务系统（三期）（资金审批 表23002） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 上海市宝山区发展 和改革委员会 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 920000.00 | 920000.00 | 399,525 | 10 | 43.43% | 4.34 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 399,525 |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 以当前宝山区社会信用体系和信易贷平台建设实际需求为出发点，结合近期国家、上海市对各区的工作要求，在深入分析现有项目基础上，调整并开展本期项目建设，在制度建设、平台建设、日常工作、信用宣传、特色应用等方面进行系统性优化完善，以此来补足短板并快速提升宝山区社会信用体系建设水平。力争到2023年实现信用规章制度和标准规范体系相对健全，公共信用信息全覆盖，信用监管机制发挥效用，守信激励和失信惩戒机制全面发挥作用，信用应用有效试点开展，诚信意识普遍强化的具有宝山特色的社会信用体系，同时加强信用信息共享运用，助力中小企业纾困发展，结合本区产业导向和功能定位开展特色化应用和服务模式创新，发挥区级政府贴近企业、资源整合、特色创新等优势，打通信用融资和相关政策服务落地最后一公里。 |  |  |  | 融资服务运营中台、融资服务合作机构中台、融资服务系统管理后台、信用中国（上海宝山）网站、宝山区企业信用信息数据库、组织机构信用信息数据库、信用信息数据共享交换子系统全部升级建设完成，并建立一体化政务网站部署在政务外网上，提供双公示查询、数据报送、信用查询、信息提醒、用户中心和平台管理等功能。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | =1 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 测试通过率 | =100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 数据推送及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | =1 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | =100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.34 |  |