| 宝山区2015年—2017年环境保护和环境建设三年行动计划 工作任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专项 名称 | 项目类别 | 项目内容 | 完成节点 | 责任单位 |  |  |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 协办单位 | 实施单位 |
| 1 | 水环境保护 | 饮用水安全 | 饮用水水源二级保护区内产业结构调整 | 2015年完成 | 区环保局 | 区经委 | 罗泾镇 |
| 2 |  | 污水处理系统 | 新建泰和污水处理厂及配套管网工程(30万立方米/天，一级A) | 2017年开工 | 市水务局 | 区水务局 | 市城投总公司 |
| 3 |  |  | 石洞口污水处理厂提标改造工程(40万立方米/天，一级B) | 2016年建成 | 市水务局 | 区水务局 | 市城投总公司 |
| 4 |  |  | 吴淞污水处理厂提标改造工程(4万立方米/天，一级B) | 2015年建成 | 市水务局 | 区水务局 | 市城投总公司 |
| 5 |  |  | 石洞口污泥处理工程（新建250立方米/日，改建110立方米/日） | 2017年建成 | 市水务局 | 区水务局 | 市城投总公司 |
| 6 |  |  | 建成区直排污染源截污纳管 | 2017年完成 | 区水务局 |  | 各街镇、工业园区 |
| 7 |  |  | 完成军工路、郝桥港等2座区管雨水泵站的旱流截污改造 | 2016年完成 | 区水务局 |  | 区水务局 |
| 8 |  |  | 配合开展民主、真大、上大、张庙、宝杨等16座市管雨水泵站的旱流截污改造 | 2016年完成 | 市水务局 | 区水务局 | 市城投总公司 |
| 9 |  | 河道治理 | 完成新川沙河等10公里重点河道综合整治，深入推进中小河道整治 | 2017年完成 | 区水务局 |  | 区水务局 |
| 10 | 大气环境保护 | 燃煤污染控制 | 2015年底前完成中小燃煤（重油）锅炉和窑炉的清洁能源替代或调整关停 | 2015年完成 | 区发展改革委 | 区经委、区环保局、区商务委、区建设交通委、区财政局、区质量技监局 | 各街镇、工业园区 |
| 11 |  |  | 2015年底前基本取消经营性小茶炉、小炉灶等分散燃煤（或其他高污染燃料设施），2017年底前全面完成 | 2017年完成 | 区环保局 | 工商宝山分局、区质量技监局、区公安分局 | 各街镇、工业园区 |

| 宝山区2015年—2017年环境保护和环境建设三年行动计划 工作任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专项 名称 | 项目类别 | 项目内容 | 完成节点 | 责任单位 |  |  |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 协办单位 | 实施单位 |
| 12 | 大气环境保护 | 工业挥发性有机物治理 | 推进汽车涂装、涂料生产、印刷等行业VOCs废气达标排放治理，完成6家VOCs重点排放企业VOCs综合治理 | 2017年完成 | 区环保局 |  | 各街镇、工业园区 |
| 13 |  |  | 有机化工原料制造、合成材料等六个行业重点企业按照规程，实施LDAR 和开停工维检修期间的VOCs控制措施 | 2017年完成 | 区环保局 | 区经委 | 各街镇、工业园区 |
| 14 |  |  | 宝钢集团开展VOCs治理 | 2015年完成 | 市环保局 | 区环保局 | 宝钢集团 （宝钢化工有限公司） |
| 15 |  |  | 宝钢股份烧结机大气污染物协同减排工程改造 | 2017年完成 | 市环保局 | 区环保局 | 宝钢集团 （宝钢股份有限公司） |
| 16 |  | 扬尘污染防治 | 宝钢股份散装原燃料及废料堆场扬尘污染整治，全面完成封闭储存改造 | 2017年完成 | 市环保局 | 市经济信息化委、 区环保局 | 宝钢集团 （宝钢股份有限公司） |
| 17 |  |  | 符合建设管理部门要求的建筑工地推进安装扬尘污染在线监控系统 | 2017年完成 | 区建设交通委 |  | 区建设交通委 |
| 18 |  |  | 全区拆房工地加强扬尘污染控制，落实降尘措施 | 2017年完成 | 区住房保障房屋管理局 |  | 区住房保障房屋管理局 |
| 19 |  |  | 全区市政工地加强扬尘污染控制，落实降尘措施。大型市政工地推进安装扬尘污染在线监控系统 | 2017年完成 | 区建设交通委 |  | 区建设交通委 |
| 20 |  |  | 工业企业燃料、原料、产品堆场加强扬尘控制，落实降尘措施 | 2017年完成 | 区环保局 |  | 各街镇、工业园区 |
| 宝山区2015年—2017年环境保护和环境建设三年行动计划 工作任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专项 名称 | 项目类别 | 项目内容 | 完成节点 | 责任单位 |  |  |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 协办单位 | 实施单位 |
| 21 | 大气环境保护 | 扬尘污染防治 | 开展内港散货（煤炭、灰渣、砂石料）码头堆场扬尘污染整治工作 | 2017年完成 | 区建设交通委 | 区环保局、区城管执法局 | 区建设交通委 |
| 22 |  |  | 开展“扬尘污染控制区”复验与创建工作 | 2017年完成 | 区环保局 | 区建设交通委、区绿化市容局、区住房保障房屋管理局、区城管执法局 | 各街镇、工业园区 |
| 23 |  |  | 推进渣土运输车辆、船舶密闭防漏改造，实施对违法违规行为的整治工作 | 2017年完成 | 区绿化市容局 | 区建设交通委、区公安分局、区城管执法局 | 区绿化市容局 |
| 24 |  |  | 2015年实现道路冲洗率达45%以上；2017年达到48%。 | 2017年完成 | 区绿化市容局 |  | 区绿化市容局 |
| 25 |  |  | 大力推进装配式建筑项目建设 | 2017年完成 | 区建设交通委 | 区发展改革委、区规划土地局、区住房保障房屋管理局 | 区建设交通委 |
| 26 |  | 流动源防治 | 开展非道路移动机械调查工作，启动高污染非道路移动机械污染治理和淘汰更新 | 2015年完成 | 区环保局 | 区质量技监局、区建设交通委、区农委 | 区质量技监局、区建设交通委、区环保局、 区农委 |
| 27 |  |  | 加快充电桩建设 | 2015年完成 | 区建设交通委 | 区发展改革委、区规划土地局、区住房保障房屋管理局、区公安消防支队 | 区建设交通委、区发展改革委、区电力公司 |
| 28 |  |  | 2015年底前全面淘汰辖区内黄标车，开展综合治理措施推进老旧车淘汰 | 2015年完成 | 区建设交通委 | 区环保局、区发展改革委、区公安分局、区国资委、区机管局、区商务委 | 区建设交通委、区环保局、区公安分局、区国资委、区机管局、 区商务委 |

| 宝山区2015年—2017年环境保护和环境建设三年行动计划 工作任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专项 名称 | 项目类别 | 项目内容 | 完成节点 | 责任单位 |  |  |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 协办单位 | 实施单位 |
| 29 | 大气环境保护 | 社会源治理 | 2016年底前完成无溶剂回收装置的开启式干洗机更新改造 | 2016年完成 | 区环保局 |  | 各街镇、工业园区 |
| 30 |  |  | 城市化地区大中型餐饮服务场所全部安装高效油烟净化装置 | 2017年完成 | 区环保局 |  | 各街镇、工业园区 |
| 31 |  |  | 规范汽车维修行业管理，禁止露天喷涂和露天干燥 | 2017年完成 | 区建设交通委 | 区环保局 | 各街镇、工业园区 |
| 32 | 固体废物污染防治 | 土壤现状调查 | 污染场地基础环境状况调查工作 | 2017年完成 | 区环保局 | 区规划土地局、区经委 | 区环保局 |
| 33 |  | 土壤污染修复试点 | 南大土壤污染修复试点示范 | 2015年开工 | 区环保局 |  | 区南大指挥部 |
| 34 | 固体废物污染防治 | 生活垃圾无害化、减量化处理处置 | 生活垃圾分类减量工作 | 2017年完成 | 区绿化市容局 | 区建设交通委 | 区绿化市容局 |
| 35 |  |  | 上海市城市固体废弃物处理系统二期郊区堆场整治项目（宝山顾村项目） | 2015年完成 | 市建设管理委 | 区绿化市容局 | 市城投总公司 |
| 36 |  | 资源回收体系建设 | 电子废物回收体系建设 | 2017年完成 | 区商务委 | 区环保局、区绿化市容局 | 区商务委 |
| 37 |  | 工业固废和危废综合利用和处置体系 | 钢渣返生产加工项目 | 2016年基本建成 | 市环保局 | 区环保局 | 宝钢集团 （宝钢股份有限公司） |
| 38 | 工业污染防治和循环经济 | 产业结构调整 | 工业企业结构调整 | 2017年完成 | 区经委 | 区环保局 | 各街镇、工业园区 |
| 39 |  |  | “198”土地减量工作 | 2017年完成 | 区规划土地局 | 区发展改革委、区经委、区农委、区财政局、区住房保障房屋管理局、工商宝山分局 | 各相关镇 |
| 宝山区2015年—2017年环境保护和环境建设三年行动计划 工作任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专项 名称 | 项目类别 | 项目内容 | 完成节点 | 责任单位 |  |  |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 协办单位 | 实施单位 |
| 40 | 工业污染防治和循环经济 | 园区基础设施建设和环境管理体系 | 完成6个工业区块规划环评（宝山城市工业园区（南区）、顾村工业园区、月杨工业区（月浦园）、罗店工业小区、宝山城市工业园区（北区）、月杨工业区（杨行园）） | 2015年完成 | 区环保局 | 区经委 | 各相关镇、工业园区 |
| 41 |  | 清洁生产审核 | 按推行方案2015年完成钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等五大行业重点企业清洁生产审核 | 2015年完成 | 区环保局 | 区经委 | 区环保局 |
| 42 |  |  | 按推行方案完成钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等五大行业重点企业清洁生产技术改造 | 2017年完成 | 区环保局 | 区经委 | 区环保局 |
| 43 | 农村和生态环境保护 | 种植业清洁生产 | 推广使用有机肥1.8万吨 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 44 |  |  | 推广测土配方施肥1.8万亩次，缓释肥0.375万亩次 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 45 |  |  | 水肥一体化0.55万亩次 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 46 |  |  | 推广应用新型高效植保机械 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 47 |  |  | 推广应用高效低毒低残留农药18万亩次 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 48 |  |  | 推进绿色防控技术1.4万亩次 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 49 |  |  | 推广绿肥种植1.23万亩次 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 50 |  |  | 推广秸秆机械化还田6万亩次 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 51 |  | 农村环境整治 | 8个村庄改造 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 宝山区2015年—2017年环境保护和环境建设三年行动计划 工作任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专项 名称 | 项目类别 | 项目内容 | 完成节点 | 责任单位 |  |  |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 协办单位 | 实施单位 |
| 52 | 农村和生态环境保护 | 畜禽养殖污染治理 | 推进不规范中小养殖场（户）淘汰关停 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 53 |  | 绿地林地建设 | 慈沟两侧绿化工程（9.9公顷） | 2016年6月完成 | 区绿化市容局 |  | 区绿化市容局 |
| 54 |  |  | 杨树沟两侧绿化工程（北至月罗公路，南至A30，西侧S7；总面积18.24公顷） | 2016年6月完成 | 区绿化市容局 |  | 区绿化市容局 |
| 55 |  |  | 环城绿带绿道示范工程（宝山区丰翔路）（31公顷） | 2015年完成 | 市绿化市容局 | 区绿化市容局 | 市绿化市容局 |
| 56 |  |  | 宝山区外环生态专项建设工程（53公顷） | 2017年完成 | 区绿化市容局 |  | 区绿化市容局 |
| 57 |  |  | 郊区林地建设 | 2017年完成 | 区农委 |  | 区农委 |
| 58 |  |  | 林荫道建设 | 2017年完成 | 区绿化市容局 |  | 区绿化市容局 |
| 59 |  |  | 立体绿化建设 | 2017年完成 | 区绿化市容局 |  | 区绿化市容局 |
| 60 | 保障 机制 | 监管能力建设 | 完善重点监管企业污染物排放在线监控体系 | 2017年完成 | 区环保局 |  | 区环保局 |
| 61 |  |  | 完善地表水环境预警监测与评估体系 | 2017年完成 | 区环保局 | 区水务局、区发展改革委、区财政局 | 区环保局 |